Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15,  55 – 114 Wisznia Mała

Tel.: +48 71 711 96 40

www: pgk.wiszniamala.pl
e-mail: bok@pgkwisznia.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/ZP/PGK/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

na roboty budowlane pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części SWZ |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami. |
|  | Część II | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) |
|  | Część III | Wzór Umowy |

Zatwierdzam

Grażyna Chwastek

Prezes Zarządu

Strzeszów, dnia 16.06.2023r.

………………………………………..
                                                                                                                                             Kierownik Zamawiającego

CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15,  55 – 114 Wisznia Mała

Tel.: +48 71 711 96 40

www: pgk.wiszniamala.pl 
e-mail: bok@pgkwisznia.pl

- Informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

  - Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej jako „PZP”), o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych i ogłoszonych stosownie do art. 3 ust. 1 i 3 PZP i przeprowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale w podrozdziale 3.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień w sektorowych w PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej” na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

  - Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w:

- niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz

- Aktualnych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 dalej jako „Wytyczne” oraz

- „Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej” dalej jako „Regulamin” w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o których mowa w pkt a i b,

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

  - Niniejsze zamówienie („zamówienie sektorowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 PZP to jest: udostępnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej oraz dostarczania wody pitnej do sieci.

  - Zamawiający informuje, że zamierza zrealizować zamówienie przy udziale środków pochodzących z funduszy unijnych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, działanie FEDS.02.06 Gospodarka ściekowa - ZIT. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na moment wszczęcia przedmiotowego postępowania Umowa o dofinansowanie projektu nie została podpisana.

  - Regulamin udzielenia zamówień publicznych w PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej jest dostępny pod linkiem:http://pgk.wiszniamala.pl/wp-content/uploads/2013/07/Regulamin-udzielania-zam%C3%B3wie%C5%84-sektorowych-obowi%C4%85zuje-od-dnia-1.07.2014r.1.pdf

  - Aktualne Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 są dostępne pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/112343/Wytyczne_dotyczace_kwalifikowalnosci_2021_2027.pdf

  - Niniejsza IDW ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. SWZ-IDW z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (dalej jako BK2021) – numer ogłoszenia 2023-6375-163084 oraz dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk.wiszniamala.pl (zakładka Zamówienia Publiczne – przekierowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej–http://bip.pgk.wiszniamala.pl/ ).

Wykonawca winien samodzielnie pobrać dokumentację zamówienia publicznego z podanych wyżej adresów stron internetowych.

Trybem wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu jest procedura otwarta – zapytanie ofertowe.

  - Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, 
a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w składanych dokumentach i oświadczeniach. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie.

  - Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień na podobne roboty budowlane do wartości 10 % zamówienia podstawowego, w szczególności w przypadku konieczności uzupełniania lub zwiększenia zakresu robót podstawowych po zweryfikowaniu rzeczywistego zakresu robót koniecznych do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie planowania zamówienia.

  - Zamawiający będzie podejmował środki aby skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub na etapie wykonywania zamówienia – by nie dopuścić do zakłócenia konkurencji oraz zapewnić równe traktowanie wykonawców. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zagwarantuje, aby czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonywały osoby które nie wykazują powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, zapewniając tym samym bezstronność i obiektywizm. Zamawiający wykluczy wykonawcę jeżeli wystąpi konflikt interesów, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

  - W niniejszym postępowaniu przyjęto odwróconą kolejność oceny ofert zwaną dalej „procedurą odwróconą”. Zamawiający najpierw dokona oceny oferty, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

  - Niniejsze zamówienie zostało podzielone na trzy części:

    - CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa", obejmuje wykonanie 757 m sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

- kanałów sanitarnych DN 200 z rur PVC-U SN8 SDR34 z rdzeniem litym, łączonych na uszczelki. o długości 370 m,

- odgałęzień do posesji DN 160 z rur PVC-U SN8 SDR34 z rdzeniem litym, łączonych na uszczelki, o długości 95 m,

- rurociągu tłocznego ścieków  292 m,

- studzienek kanalizacyjnych DN 1000 betonowych – 15 szt.,

- studzienki rozprężnej DN1000 PEHD -1 szt.

- studzienek DN1200 betonowych z czyszczakiem i zasuwą nożową - 2 szt.

- przepompowni ścieków – 1 szt.

- odtworzenia nawierzchni:  ul. Na Kolonii (wpięcie do istniejącej ks): jezdnia bitumiczna, pobocze

tłuczniowe; ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa - jezdnia tłuczniowa

    - CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, 
ul. Łąkowa, Sportowa", obejmuje wykonanie 629 m sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

- kanałów sanitarnych z rur PVC-U DN200 SN8 z rdzeniem litym, jednorodnym lub PP DN200 SN10 z rdzeniem litym, łączonych na uszczelki o długości 468 m,

- odgałęzień do posesji z rur PVC-U DN160 SN8 z rdzeniem litym, jednorodnym lub PP DN160 SN10 z rdzeniem litym, łączonych na uszczelki,  o długości 62 m,

- rurociągu tłocznego ścieków  PEHD PE100RC SDR17 PN10 o długości 99 m

- studzienek kanalizacyjnych DN 1000 betonowych – 19 szt.,

- studzienki rozprężnej DN1000 PP -1 szt.

- studzienki DN1000 betonowej z czyszczakiem i zasuwą nożową - 1 szt.

- przepompowni ścieków – 1 szt.

- odtworzenia nawierzchni: ul. Sportowa dz. 433/3 (w miejscach wpięcia do istniejącej ks) nawierzchnia bitumiczna; ul. Sportowa - sięgacz, dz. nr 103/4 nawierzchnia tłuczniowa,  ul. Łąkowa płyty betonowe, nawierzchnia tłuczniowa;

    - CZĘŚĆ nr III ZAMÓWIENIA pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem”, obejmuje wykonanie 335 m sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

- kanałów sanitarnych z rur PVC-U DN200 SN8 z rdzeniem litym, jednorodnym, łączonych na uszczelki, o długości 297 m,

- odgałęzień do posesji z rur PVC-U DN160 SN8 z rdzeniem litym, jednorodnym, łączonych na uszczelki, o długości 38 m,

- studzienek kanalizacyjnych DN 1000 betonowych – 11 szt.,

- studzienek kanalizacyjnych DN 425 tworzywowych – 2 szt.,

- odtworzenia nawierzchni

- Ligota Piękna ul. Lipowa – pobocze utwardzone tłuczniem (wpięcie do istniejącej ks w jezdni bitumicznej - bezrozkopowo)

- Strzeszów ul. Mienicka: nawierzchnia  bitumiczna (wpięcie do istniejącej ks), nawierzchnia tłuczniowa

- Wisznia Mała ul. Nad Potokiem: nawierzchnia tłuczniowa, nawierzchnia zielona

  - Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona także wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz roboty odtworzeniowe, próbykońcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania. Wykonawca jest  w szczególności zobowiązany do:

  - ustanowienia kierownika budowy;

  - zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz wymogów ochrony środowiska;

  - zgłoszenia rozpoczęcia robót odpowiednim jednostkom i organom, których opinie, uzgodnienia i decyzje zawarte są w dokumentacji projektowej (jeśli wymagane). Kopie zgłoszeń Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu;

  - wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej i SWZ;

  - wykonania dokumentacji powykonawczej;

  - złożenia zawiadomienia  o zakończeniu budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane)

  - prowadzenia robót zgodnie z uzyskanymi decyzjami związanymi z realizacją powierzonego zadania;

  - wykonania projektów organizacji ruchu zastępczego na czas wykonania robót’

  - zapewnienie nadzoru archeologicznego (jeśli wymagane)

  - Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Części III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

  - Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w  SWZ, Polskimi Normami, dokumentacją projektową.

  - Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją pozwolenie na budowę, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

  - Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodem:

|  | Słownik główny |  |
| --- | --- | --- |
| Główny przedmiot | 45000000-7 | Roboty budowlane; |
| Dodatkowe przedmioty | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
|  | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
|  | 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
|  | 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
|  | 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |
|  | 45232440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków |
|  | 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg |
|  | 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |

  - Okres gwarancji jakości dla Robót wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1)	w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym

przedmiotu Umowy,

2)	w przypadku nie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym - w dniu następnym po odbiorze końcowym.

Jednocześnie przyjmuje się jednolity i stały 12 miesięczny okres gwarancji dla nawierzchni dróg wykonanych z tłucznia.

  - Jeżeli w dokumentacji przetargowej, projektowej lub STWiORB użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej, STWIORB oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowany typ w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.

  - Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. Tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  - Zamawiający zobowiązuje oferentów do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do projektu i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej w tym SWZ.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności, wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, związane z:

- robotami budowlano-montażowymi,

- robotami dotyczącymi zagospodarowania terenu,

- nadzorem nad pracami i pracownikami, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

- Termin realizacji:

dla Części nr 1 zamówienia - wynosi 9 miesięcy  od dnia podpisania Umowy

dla Części nr 2 zamówienia - wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy

dla Części nr 3 zamówienia - wynosi 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy

Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uważana będzie data złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia  o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy w celu otrzymania przez Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej, wykonanych w ramach zamówienia.

Uwaga: podane powyżej okresy realizacji CZEŚCI 1, CZEŚCI 2 i CZĘŚCI 3 biegną równolegle co oznacza, iż w przypadku przyjęcia oferty łącznej dla dwóch lub trzech części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować roboty w okresie czasu ustalonym odrębnie dla poszczególnych części. Innymi słowy termin wykonania  zamówienia nie jest sumą terminów wykonania zamówienia ustalonych dla kolejnych części objętych ofertą Wykonawcy.

- Podwykonawstwo:

  - W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znani na tym etapie). Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW.

  - Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Informacje dodatkowe:

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień na roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wartości 10 % zamówienia podstawowego. W szczególności w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem zamówienia, a to w szczególności robót wynikających z konieczności uzupełniania lub zwiększenia zakresu robót podstawowych po zweryfikowaniu rzeczywistego zakresu robót koniecznych do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie planowania zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz przesłanki wykluczenia z postępowania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)	udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b)	handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c)	o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

d)	finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e)	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)	powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  z 2021r.  poz. 1745),

g)	przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- jeżeli występuje konflikt interesów, rozumiany jako wzajemne powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawcy, jego zastępcy prawnego lub członków organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawcy z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika  lub pozostawania w stosunku pracy lub zlecenia w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawania we wspólnym pożyciu

którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

- Wykonawcę, z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność lub Wykonawcę, który został zobowiązany do zapłaty kary umownej, jeżeli obowiązek zapłaty kary umownej wynosił nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia, w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

- wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 r. poz. 835)  tj. :

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Ocena spełniania warunku braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na  podstawie przedłożonych przez Wykonawcę:

- oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW

- oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo o  przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW

- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego tj.:

    - w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

- posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia;

    - Warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

    - Warunki dotyczące  sytuacji ekonomicznej i finansowej

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji finansowej, Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę:

dla Części I zamówienia - posiadaniem środków finansowych lub posiadaniem zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: 250.000,00  PLN

dla Części II zamówienia - posiadaniem środków finansowych lub posiadaniem zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: 350.000,00  PLN

dla Części III zamówienia  - posiadaniem środków finansowych lub posiadaniem zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: 150.000,00  PLN

Uwaga: 	W przypadku przyjęcia do realizacji więcej niż jednej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w łącznej wysokości ustalonej dla przyjętych do realizacji części zamówienia.

    - Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca musi posiadać doświadczenie zawodowe oraz dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia jako kluczowi specjaliści Wykonawcy, będą posiadały odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że:

  - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

- dla Części I zamówienia - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w sektorze wodno-ściekowym, obejmującą budowę/ rozbudowę/ przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości co najmniej 350 mb wraz z co najmniej jedną przepompownią ścieków;

- dla Części II zamówienia - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w sektorze wodno-ściekowym, obejmującą budowę/ rozbudowę/ przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości co najmniej 300 mb wraz z co najmniej jedną przepompownią ścieków;

- dla Części III zamówienia - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót budowlanych w sektorze wodno-ściekowym, obejmującą budowę/ rozbudowę/ przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 150 mb.

Uwaga 1:	Przez 1 robotę budowlaną należy rozumieć robotę budowlaną zrealizowaną w ramach jednego zadania inwestycyjnego. Wymaga się wykonania co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmującego budowę/ rozbudowę/ przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o wymaganej dla danej części długości.

Uwaga 3:	W przypadku przyjęcia do realizacji więcej niż jednej części zamówienia, Wykonawca musi wykazać łączną zdolność techniczną lub zawodową w zakresie długości wykonanej sieci, zgodnie z warunkami określonymi dla każdej przyjętej do realizacji części zamówienia (należy zsumować wymogi określone dla każdej z przyjętych do realizacji części zamówienia). Nie podlegają sumowaniu wymagania w zakresie wykonania przepompowni ścieków. Przykładowo: w przypadku przyjęcia do realizacji części 1 i części 2 zamówienia wymagane będzie wykazanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu robót budowlanych w sektorze wodno-ściekowym, obejmującej budowę/ rozbudowę/ przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości co najmniej 650 mb wraz z co najmniej jedną przepompownią ścieków;

Warunki opisane powyżej winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiot udostępniający zasoby, na zasadach określonych w rozdziale 8 SWZ.

Wykonawca może wykazać spełnienie warunków również usługami zrealizowanymi w ramach trwających jeszcze umów.

  - dysponuje lub będzie dysponował do wykonania niniejszego zamówienia, co najmniej następującymi osobami:

- dla Części I zamówienia:

Kierownik budowy/  Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba,

- Wykształcenie: wyższe

- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (od uzyskania ww. uprawnień), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej inwestycji (roboty budowlanej) z sektora wodno-ściekowego, obejmującej budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości co najmniej 350 mb wraz z co najmniej jedną przepompownią ścieków;

Kierownik robót elektroenergetycznych – 1 osoba,

- Wykształcenie: wyższe

- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót od uzyskania ww. uprawnień;

- dla Części II zamówienia:

Kierownik budowy/  Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba,

- Wykształcenie: wyższe

- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (od uzyskania ww. uprawnień), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej inwestycji (roboty budowlanej) z sektora wodno-ściekowego, obejmującej budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości co najmniej 300 mb wraz z co najmniej jedną przepompownią ścieków;

Kierownik robót elektroenergetycznych – 1 osoba,

- Wykształcenie: wyższe

- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót od uzyskania ww. uprawnień;

- dla Części III zamówienia:

Kierownik budowy/  Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba,

- Wykształcenie: wyższe

- Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego;

- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (od uzyskania ww. uprawnień), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej inwestycji (roboty budowlanej) z sektora wodno-ściekowego, obejmującej budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 150 mb;

Uwaga 1:	W przypadku przyjęcia do realizacji więcej niż jednej części zamówienia dopuszcza się łączenie funkcji Kierownika budowy/ Kierownika robót sanitarnych lub Kierownika robót elektroenergetycznych przez jedną osobę dla wszystkich części tj. dopuszcza się wskazanie tej samej osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy/ Kierownika robót sanitarnych lub Kierownika robót elektroenergetycznych dla wszystkich przyjętych do realizacji części zamówienia pod warunkiem spełnienia warunków, dotyczących doświadczenia dla poszczególnych części zamówienia. W takim przypadku wymagania  w zakresie doświadczenia w realizacji usług o wskazanych parametrach (długości sieci) podlegają sumowaniu. Nie będą sumowane wymagania w zakresie wykonania przepompowni ścieków jak również wymagane okresy doświadczenia zawodowego. Przykładowo: w przypadku przyjęcia do realizacji części 1 i części 2 zamówienia wymagane będzie dysponowanie co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika budowy/Kierownika robót sanitarnych posiadającą 2-letnie doświadczenie  zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (od uzyskania ww. uprawnień), w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej inwestycji (roboty budowlanej) z sektora wodno-ściekowego, obejmującej budowę/ rozbudowę/ przebudowę/ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości co najmniej 650 mb wraz z co najmniej jedną przepompownią ścieków;

Uwaga 2:	Ilekroć mowa o uprawnieniach budowlanych należy przez to rozumieć uprawnienia wydane zgodnie wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej  (Dz. U. 2020 poz. 220 ze zm.).

Uwaga 3:	Wymagane w odniesieniu do osób okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres dwudziestu czterech miesięcy wykonywania czynności w charakterze kierownika budowy/robót od uzyskania uprawnień. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w dokumentach składanych przez Wykonawcę, dlatego wymaga się podania okresów realizacji  robót, którymi kierował dany specjalista oraz pełnionych funkcji, w tym podania dokładnych dat (dziennych) rozpoczęcia i zakończenia robót. Wykazanie różnych robót przebiegających w tym samym okresie czasu, którymi kierował dany specjalista zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej usługi w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu.

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunków określonych może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 j.t..) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to ważne uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę pod warunkiem spełniania przez tą osobę warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla tych funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana.

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na  podstawie załączonego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW

- wykazu wykonanych robót budowlanych - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia (Załącznik nr 5 do IDW),

- dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień i przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Podane warunki przedstawiają konkretne wymagania, a dokumenty Wykonawcy mają potwierdzać ich spełnienie. Brak któregokolwiek z żądanych dokumentów, złożenie dokumentów zawierających błędy lub nie potwierdzających spełnienia warunków, złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (pomimo wezwania do ich uzupełnienia i/lub korekty) spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

  - Określone wyżej warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy zdolności Wykonawcy, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. 7.2.3. IDW winien być spełniony co najmniej przez jednego z wykonawców Żaden z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie pkt 7.1 IDW.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się 
o udzielenia zamówienia w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

  - W ofercie składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oznaczając Wykonawcę należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/ poręczenia wystawionego na jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty wadium.

  - W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 10.3. należy załączyć dokumenty odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przekazać Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę regulującą współpracę wykonawców) zawierające w swojej treści w szczególności następujące postanowienia:

  - sposób współdziałania Wykonawców,

  - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,

  - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do czynienia bieżących ustaleń 
z Zamawiającym dotyczących realizacji zamówienia oraz do przyjmowania instrukcji związanych z bieżącą realizacją zamówienia wydawanych przez Zamawiającego, wiążąco dla wszystkich wykonawców razem i każdego z osobna, a także określenie wzajemnych rozliczeń w ramach realizowanego zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym uprawnienia jednego z Wykonawców do wystawiana faktur.

- Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest 
do przedstawienia wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o spełnianiu, 
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu i braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysonował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie określonego zasobu. Ponadto treść dokumentu przedkładanego w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna określać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- W oparciu o treść ww. dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 7 do IDW.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykonanie przez Wykonawcę zamówienia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

  - Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 10.3 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zmówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe odpowiednio innych podmiotów lub własne.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie zobowiązany jest dostarczyć wykonawca w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - Do oferty Wykonawca załącza w oryginale aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 i 3 do IDW. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto:

- W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 i 3 do IDW składa każdy z wykonawców lub wykonawcy składają wspólnie;

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 i 3  do IDW.

- Wykonawca załącza do oferty zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik nr 7 do IDW

  - Szczegółowy wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą znajduje się w pkt 14.5 IDW.

  - Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 4 dni robocze, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

  - Wykaz wykonanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami poświadczającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone są: referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający uzna jakikolwiek dokument wskazujący, że zamówienie zostało wykonane należycie (protokół odbioru, referencje lub inne dokumenty na podstawie których możliwa będzie obiektywna weryfikacja wiarygodności danych wykazanych w wykazie doświadczenia oraz zgodności danych z wymaganiami Zamawiającego), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

  - Wykaz osób,  skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz wykształcenia tych osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony w oparciu o wzór stanowiący Załącznik nr 5 do IDW

  - dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt. 7.2.3 IDW wymaganych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego;

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

  - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie pkt 7.1 ppkt 7 IDW, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

  - oświadczenia wykonawcy, w zakresie pkt 7.1 ppkt 5 IDW, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do IDW)

  - Oświadczenia lub dokumenty, w przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 10. 3 ppkt 5 IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

  - Forma przedkładanych dokumentów:

  - Wymagane dokumenty i oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu, nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

  - Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

  - Dokumenty składane przez Wykonawcę, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale 
lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo do złożenia oferty należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski dokumentów wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego z publicznych rejestrów.

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń albo złoży wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, lub budzące wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia, wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów i oświadczeń lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  - Forma porozumiewania się:

- Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej na stronie internetowej:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
a w przypadku braku możliwości technicznych komunikowania się przez BK2021 - poprzez ePUAP nazwa skrzynki Zamawiającego na ePUAP: /PGKWM/SkrytkaESP oraz za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego na adres: pgk@wiszniamala.pl

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Bazy Konkurencyjności opisane zostały w Regulaminie korzystania z BK2021 dostępnego na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/regulamin

- Instrukcja złożenia, zmiany i wycofana oferty oraz zadawania pytań poprzez BK2021 jest dostępna na stronie https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction pod nazwą (INSTRUKCJA OFERENTA) lub w zakładce „POMOC” w BK2021 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc)

- W przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem BK2021 Zamawiający prosi  o kontakt z zespołem obsługi Bazy Konkurencyjności: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl, tel. 532 514 864,  783 926 213 (w godzinach: 8.15-16.15, poniedziałek - piątek).

  - Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację warunków zamówienia.

- Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy kierować na piśmie wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Treści pytań wraz z wyjaśnieniami na zapytania będą umieszczane w Bazie Konkurencyjności oraz dodatkowo na stronie Zamawiającego: www.pgk.wiszniamala.pl (zakładka Zamówienia Publiczne – przekierowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej–http://bip.pgk.wiszniamala.pl/ )

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął po terminie składania wniosku, o którym mowa w ust. 2) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację warunków zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych: Monika Krymuza

12. 	Wymagania dotyczące wadium:

12.1. 	Wysokość wadium: każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Dla Części I zamówienia  10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Dla Części II zamówienia  15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Dla Części III zamówienia  5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Kwota wadium musi opiewać bezwzględnie na walutę PLN.

Uwaga:	Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium dla każdej wybranej części zamówienia z osobna.

12.2. 	Forma wadium:

1) 	Wadium może być również wniesione w jednej lub kilku  następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

2) 	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zaleca się wymienienie wszystkich Wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- oznaczenie postępowania, którego zabezpieczenie dotyczy,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwotę gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą),

- nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

(1) Wykonawca, którego ofertę wybrano:

        - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

        - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

        - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana

lub

(2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących  po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 7 IDW, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.3. 	Miejsce i sposób wniesienia wadium:

1) 	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15 , 55 – 114 Wisznia Mała

rachunek Bankowy; Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr konta 98 9591 0004 2001 0010 9530 0001

z dopiskiem: „Wadium – zamówienie nr 9/ZP/PGK/2023 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała – Część … zamówienia”

Do oferty należy dołączyć polecenie przelewu kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego.

2) 	Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w załączeniu do oferty poprzez BK2021 - w postaci oryginalnego dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela.

- 12.4 	Termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.

12.5. 	Zwrot wadium:

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po upływie terminu związania ofertą.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w postaci elektronicznej poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

12.6. 	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1)  	Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

2)  	Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 7 IDW, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Termin związania ofertą:

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub  trzy części zamówienia.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia a jej treść musi odpowiadać treści SWZ, oferta powinna zawierać:

- Formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do IDW;

- Tabela Ceny Ryczałtowej- wg Załącznika nr 1a do IDW;

- Oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 i 3 do IDW

- dokumenty, z których wynika upoważnienie do podpisania oferty, w tym stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo innego dokumentu;

- dowód wniesienia wadium.

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

- jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów powinien przedłożyć do oferty dokumenty, przy pomocy których udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie faktycznie dysponował zasobami tych podmiotów tj. zobowiązanie podmiotu trzeciego i oświadczenia o braku istnienia wobec podmiotu trzeciego podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby;

- uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy);

  - Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, 
iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) uprawnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez taką liczbę osób, która jest niezbędna dla skutecznej reprezentacji Wykonawcy(ów).

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać na uprawnienie do podpisania oferty oraz oświadczeń dołączonych do oferty.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę tak, aby ich treść była zgodna z treścią wzorów dokumentów dołączonych do IDW.

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

  - Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część, niezłączona z ofertą w sposób trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część oferty, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

  - Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać Ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:

- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;

- wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;

- precyzować zakres umocowania;

- upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych 
z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;

- być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych wykonawców składających wspólną Ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi. Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich wykonawców.

- Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

  - Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021).

Instrukcja złożenia, zmiany i wycofana oferty jest dostępna na stronie:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction pod nazwą (INSTRUKCJA OFERENTA) lub w zakładce „POMOC” w BK2021

(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc)

  - Ofertę (wraz z dokumentami/oświadczeniami oraz innymi wymaganymi przez Zamawiającego elementami) należy składać do dnia 04.07.2023 r. do godz. 13.00 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021).

Instrukcja złożenia, zmiany i wycofana oferty jest dostępna na stronie:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

pod nazwą (INSTRUKCJA OFERENTA) lub w zakładce „POMOC” w BK2021

(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc)

  - O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.

  - Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. awaria BK2021, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

  - Otwarcie ofert następuje automatycznie w Bazie Konkurencyjności bezpośrednio po upływie terminu składania ofert i polega na ujawnieniu przez system listy złożonych ofert wraz z informacją o nazwach Wykonawców oraz oferowanych cenach za wykonanie poszczególnych części przedmiotowego zamówienia w Bazie Konkurencyjności (Ogłoszenie nr 2023-6375-163084, zakładka „OFERTY”). Informacje są widoczne dla Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników Bazy Konkurencyjności.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) oferowane ceny brutto

- Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Cena rozumiana jest jako całkowite (łączne) wynagrodzenie wykonawcy za należyte oraz zgodne 
z obowiązującymi przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT. Ceny jednostkowe mają charakter ryczałtowy.

  - Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej IDW, wynikająca z Tabeli Ceny Ryczałtowej – Tabela Ceny Ryczałtowej stanowi Załącznik nr 1A do niniejszej IDW. Zamawiający przekazuje przedmiary robót jedynie w celu pomocniczym do wyceny i nie żąda od Wykonawcy przedstawienia wypełnionych przedmiarów robót.

  - Cena podana w formularzu oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ wraz załącznikami.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,005 zł pomija się, a końcówki 0,005 i powyżej 0,005 zł zaokrągla się do pełnego grosza.

  - Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) określa Wykonawca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami podatkowymi na dzień składania ofert.

  - Cena brutto za wykonanie części zamówienia podana w formularzu oferty będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak wskazania w formularzu ofertowym informacji, o której mowa powyżej będzie uznawana jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - Jeżeli zaoferowana cena lub istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

- Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych i procentowych przypisanych 
do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:

CENA BRUTTO OFERTY („C”) – 100 pkt

  - Sposób obliczenia punktów oferty:

Kryterium „CENA BRUTTO OFERTY” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

Cmin.

C = 		            		x 100

C bad.of.

gdzie:

C = ilość punktów za kryterium cena

Cmin. = najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert,

Cbad.of. = cena oferty badanej,

  - Za najkorzystniejszą ofertę w ramach danej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów wynikających z kryterium oceny ofert.

- Badanie i ocena ofert:

  - W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. zastosuje odwróconą procedurę oceny ofert. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  - Zamawiający wstępnie zweryfikuje, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenia wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu złożonych na etapie składania ofert,

  - Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 4 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 10.3 IDW

  - Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 10 IDW lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wyzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu a oferowane przez wykonawcę dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 18.9 poniżej, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różni się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu (w ramach tej samej części zamówienia), lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w tej ofercie.

  - Zamawiający poprawi w ofercie: (i) oczywiste omyłki pisarskie, (ii) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz (iii) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3)	unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 18.10 ppkt. 1 i ppkt. 3 powyżej, 
w Bazie Konkurencyjności oraz na swojej stronie internetowej

- Wybór oferty najkorzystniejszej:

  - Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

  - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawiera taką samą cenę, Zamawiający wezwnie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w termine określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składjąc oferty dodtkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

  - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

  - W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 19.4, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- 20. 	Informacja o odrzuceniu ofert:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie składania ofert;

- została złożona przez wykonawcę:

  - podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

  - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

  - który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 IDW, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń,;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jej treść jest niezgodna z niniejszą specyfikacją warunków zamówienia

- nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;

- została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 18.9 (iii);

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą;

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed zawarciem umowy.

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym w szczególności roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, z tytułu naliczonych kar umownych, z tytułu zwrotu kosztów usunięcia wad i usterek przez osoby trzecie w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji, z tytułu zwrotu kwot wypłaconych przez Zamawiającego podwykonawcom.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej  Strzeszów, ul. Lipowa 15 , 55 – 114 Wisznia Mała  rachunek Bankowy; Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr konta 98 9591 0004 2001 0010 9530 0001.

  - Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych 
w przepisie pkt 21.5. IDW, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione 
w formie innej niż gotówka nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone bezpośrednio przez Zamawiającego u gwaranta/poręczyciela. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie powinno zabezpieczać cały okres realizacji umowy, tj. okres wykonania przedmiotu umowy oraz okres rękojmi za wady i gwarancji. Warunki gwarancji/poręczenia należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, to taka gwarancja/ poręczenie ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

- oznaczenie postępowania i części zamówienia

- określenie przedmiotu postępowania;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem (tj. wierzytelności służące zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady),

- kwotę gwarancji/poręczenia;

- termin ważności gwarancji/poręczenia uwzględniający postanowienia w sprawie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Ponadto, jeżeli zabezpieczenie będzie wystawione w formie poręczenia lub gwarancji, to powinno zawierać:

- oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego, jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania nieodwołalne i bezwarunkowo, bezspornie, na pierwsze wezwanie Zamawiającego;

- postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji;

- oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie, uzupełnieniu czy modyfikacji.

Ponadto poręczenie lub gwarancja:

- nie będzie przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej Polskiej;

- nie będzie poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, poświadczenia podpisu przez osoby trzecie, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

  - Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument gwarancji lub poręczenia w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.

  - Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji

  - W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie 
w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 30 dni (ewentualnie w późniejszym terminie, jeżeli sama zmiana terminu wykonania Umowy nastąpi później) przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w pkt. 21.1, Zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  - Koszty związane z wystawieniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

  - Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne z zapisami pkt 21.6 - 21.9 IDW lub utrudniające realizację uprawnień Zamawiającego są nieważne i skutkować będą odrzuceniem gwarancji przez Zamawiającego.

22. 	Termin płatności faktur:

22.1. 	Rozliczenie płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane niezależnie dla każdej części zamówienia.

22.2.	Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie każdej części zamówienia rozliczona będzie na podstawie faktury końcowej po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia dla tej części zamówienia.

22.3. 	Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowej faktury VAT.

22.4. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa 
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.).

23. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany będzie do:

  - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny podanej 
w ofercie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym IDW oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

  - dostarczenia umowy regulującej współpracę i zakres odpowiedzialności Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.

  - W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów oraz poinformuje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do zapytana ofertowego – Część III WZÓR UMOWY.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Warunki zmiany umowy:

  - Projekt umowy zawierający istotne postanowienia dla Stron stanowi Część III - wzór Umowy.

  - Zamawiający zastrzega, że nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpiła jedna z poniższych okoliczności:

      - zmiana terminów wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji, gdy nastąpi opóźnienie w realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności:

- podczas realizacji robót budowlanych wystąpią okoliczności odbiegające od dokumentacji projektowej, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć przed podpisaniem umowy,

- wystąpi konieczność uzyskania dodatkowych decyzji, uzgodnień od organów lub podmiotów, której nie można było wcześniej przewidzieć,

      - zmiana zakresu zamówienia, obejmującego:

- zmniejszenie zakresu zamówienia w sytuacji, gdy wystąpią przeszkody formalno-prawne uniemożliwiające wykonanie robót w zakresie zgodnym z OPZ  lub zostaną wprowadzone zamienne  rozwiązania projektowe, w wyniku których zmniejszy się długość sieci kanalizacyjnej, liczba studni kanalizacyjnych lub zakres odbudowy nawierzchni,

- zwiększenie zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych fragmentów sieci  dla nowych działek/budynków lub zostaną wprowadzone zamienne  rozwiązania projektowe w wyniku których zwiększy się długość sieci kanalizacyjnej, liczba studni kanalizacyjnych lub zakres odbudowy nawierzchni.

      - zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia – w sytuacji, gdy:

- nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia z powodów, o których mowa w ust. 2 pkt a) powyżej – dokonuje się wówczas pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych usług, która będzie ustalona na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD, aktualnego na kwartał w którym Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy

- nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia z powodów, o których mowa w ust. 2 pkt b) powyżej – dokonuje się wówczas zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość dodatkowych robót, przy czym wartość dodatkowych robót zostanie ustalona na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD, aktualnego na kwartał w którym nastąpiło lub nastąpi wykonanie robót

- nastąpią zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, przy czym ceny netto nie ulegają zmianie,

przy czym wartość wszystkich zmian nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

  - Zmiana umowy pozostanie w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem określonych okoliczności i zostanie ograniczona jedynie do działań koniecznych w celu należytego wykonania umowy.

25. 	Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

25.1.	Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w każdym przypadku i na każdym  
etapie postępowania, w szczególności ze względu na to, że:

  - nie złożono żadnej oferty;

  - wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

  - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

  - zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane;

25.2.	Zamawiający informuje, że niezależnie od przesłanek unieważnienia postępowania określonych w pkt 25.1 powyżej może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

25.3.	O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia w formie pisemnej równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)	ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem składania ofert,

b)	złożyli oferty, w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

25.4.	W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania na podstawie pkt 25.1 ppkt 1-8 IDW Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty w postępowaniu.

26. 	Klauzula dotycząca RODO dla Wykonawców:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55 – 114 Wisznia Mała – Polska. Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej jest Pani Agnieszka Król kontakt: adres e-mail: iod@pgkwisznia.pl  telefon 71 /711-96-56

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego) „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej” nr postępowania 11/ZP/PGK/2022 prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu w okresie 
5 lat od zakończenia Projektu.

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  - Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących przy czym w sytuacji, gdy wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku administrator może żądać od Pana/ Pani dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana dotyczących danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 
z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej , lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

  - Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

    - Załączniki do IDW:

| Załącznik nr 1 | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1a | Tabela Ceny Ryczałtowej |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowania |
| Załącznik nr 4 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik nr 5 | Wykaz osób |
| Załącznik nr 6 | Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu. |
| Załącznik nr 7 | Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego |

Załącznik nr 1 do IDW

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/ZP/PGK/2023

CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa" )

CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, 
ul. Łąkowa, Sportowa" )

CZĘŚĆ nr III ZAMÓWIENIA pn.: .: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem” )

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

ul. Lipowa 15, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez):

nazwa firmy (imię i nazwisko)…………………………………………...…………...…….…

ulica……………………………………………….……..nr domu………………..………….………

kod…….…………........miejscowość………………………………………………..…….……….

tel.: ……………………………….…….……….fax: …………….………………...…………………..

adres e-mail: …………………………………………………………………………………..………

NIP:............................................................ REGON:....................................................................

Konto bankowe:...................................................................................………………………….

Osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………..………

tel.: ……………………………….…….……….fax: …………….………………...………………….

adres e-mail: ………………………………………………………………………………….………

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y) w imieniu wskazanego powyżej Wykonawcy, że:

- Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dla niniejszego postępowania i jest związany określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania;

- Wykonawca poprzez złożenie oferty zobowiązuje się do wykonania całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ;

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

brutto:………………………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….. )

w tym VAT …… %  ……………………………….. zł

tj. netto ………………………………………………… zł

w tym:

- za wykonanie CZĘŚCI nr I ZAMÓWIENIA: )

brutto:………………………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….. )

w tym VAT …… % ……………………………….. zł

tj. netto ………………………………………………… zł

- za wykonanie CZĘŚCI nr II ZAMÓWIENIA: )

brutto:………………………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….. )

w tym VAT …… %   ……………………………….. zł

tj. netto ………………………………………………… zł

- za wykonanie CZĘŚCI nr III ZAMÓWIENIA: )

brutto:………………………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………….. )

w tym VAT …………………………………….. zł

tj. netto ………………………………………………… zł

- Oferta jest ważna przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca akceptuje bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w Części III SWZ – WZÓR UMOWY.

- W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się zabezpieczyć umowę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: …………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………….

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

- Wykonawca wykona zamówienia samodzielnie/ Wykonawca następujące części niniejszego zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i wskazuje firmy (nazwy) oraz adresy podwykonawców.

| L.p. | Oznaczenie części zamówienia, która zostanie powierzona do wykonania podwykonawcy | Oznaczenie firmy i adresu podwykonawcy (jeżeli są znane na tym etapie postępowania – brak oznaczenia zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako brak możliwości oznaczenia podwykonawcy) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), iż realizując zamówienie będę / będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej – „RODO”).

Oświadczam(y), że wypełniłem / wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(łam) / pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

Następujące strony oferty …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

……………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

Załącznik nr 1A do IDW

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/ZP/PGK/2023

CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa" )

CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, 
ul. Łąkowa, Sportowa" )

CZĘŚĆ nr III ZAMÓWIENIA pn.: .: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem” )

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tabela Ceny Ryczałtowej jest podstawą do określenia Ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia, stąd Cena ofertowa jest sumą częściowych cen za elementy rozliczeniowe określone w Tabeli Ceny Ryczałtowej. Należy oddzielnie wycenić każdy element rozliczeniowy wyszczególniony w Tabeli Ceny Ryczałtowej według własnych szacunków oraz dokonać podsumowania zgodnie z wierszami Tabeli Ceny Ryczałtowej. Przyjmuje się, że ceny za wykonanie poszczególnych elementów tj. pełnego zakresu dotyczącego danego elementu (w tym także odgałęzień sieci do granic nieruchomości występujących na wskazanym odcinku kanału), które Wykonawca wprowadzi do Tabeli Ceny Ryczałtowej, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem.

Sposób obliczania Ceny ofertowej: wartości poszczególnych elementów rozliczeniowych należy podawać w kwotach netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a następnie dokonać podsumowania wartości w wierszu „Razem cena netto Części nr x zamówienia” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i na podstawie tej kwoty obliczyć cenę brutto za wykonanie części zamówienia w wierszu  „Razem cena brutto Części nr x zamówienia”. W dalszej kolejności należy dokonać podsumowania w wierszu „RAZEM CENA NETTO OFERTY” oraz „RAZEM CENA BRUTTO OFERTY”  poprzez zsumowanie cen za wykonanie wszystkich części zamówienia, których dotyczy oferta Wykonawcy, wskazanych w wierszach „Razem cena netto Części nr x zamówienia” i „Razem cena brutto Części nr x zamówienia”

Wartości z wierszy „Razem cena brutto Części nr x zamówienia” należy przenieść do Formularza ofertowego jako Cenę ofertową za wykonanie Części x zamówienia

Elementy Tabeli Ceny Ryczałtowej należy interpretować łącznie ze wszystkimi dokumentami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Opisy elementów są podane tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują czy anulują szczegółowych opisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjmuje się, że podane przez Wykonawcę ceny obejmują wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka związane z budową, ukończeniem, uruchomieniem i konserwacją całości Robót zgodnie z Umową w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia. Przyjmuje się, że wszelkie koszty realizacji zadania zostały wycenione przez Wykonawcę i rozłożone na wyszczególnione pozycje Tabeli Ceny Ryczałtowej tak, aby możliwe było wykonanie pełnego zakresu robót określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z jej warunkami. Wykonawca sprawdził ilość i charakter robót, zawartych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach otrzymanych od Zamawiającego, po czym dokonał wyceny robót zgodnie z własnym rozpoznaniem.

UWAGA: Zamawiający przekazuje przedmiary robót jedynie w celu pomocniczym do wyceny i nie żąda od Wykonawcy przedstawienia wypełnionych przedmiarów robót. Przedmiary robót nie definiują zakresu przedmiotu zamówienia. Wszelkie ilości jakie zostały ustalone w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi i nie należy ich traktować jako ilości rzeczywistych i przesądzających. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilości i charakteru robót, zawartych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach otrzymanych od Zamawiającego, po czym dokonać wyceny robót zgodnie z własnym rozpoznaniem

Jednocześnie w Tabeli Ceny Ryczałtowej Zamawiający określa warunek minimalnych udziałów cen poszczególnych elementów rozliczeniowych w wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach części zamówienia.

W przypadku gdy ceny zaoferowane przez Wykonawcę w Tabeli Ceny Ryczałtowej za wykonanie poszczególnych elementów rozliczeniowych będą niższe od wartości minimalnych określonych na podstawie minimalnych udziałów wskazanych w kolumnie „Limit ceny”, Zamawiający odrzuci ofertę jako nieodpowiadającą treści SWZ i zawierającą błędy w obliczaniu ceny.

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ

| L.p. | Element rozliczeniowy | Jednostka | Limit ceny | Cena (PLN netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa" |  |  |  |  |
| I.1 | ul. Malinowa, Ogrodowa – odcinek KS3-P | kpl. | nie mniej niż 25 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr I |  |
| I.2 | ul. Malinowa, Ogrodowa, ul. Na Kolonii –rurociąg tłoczny ścieków, odcinek KS1-KS2; | kpl. | nie mniej niż 25 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr I |  |
| I.3 | ul. Działkowa – odcinek KS4-KS16 | kpl. | nie mniej niż 15 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr I |  |
| I.4 | Przepompownia ścieków; Odtworzenie nawierzchni ul. Malinowej, Ogrodowej, Działkowej, Na Kolonii; | kpl. | nie mniej niż 15 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr I |  |
|  | RAZEM CENA NETTO Części nr I zamówienia (suma wierszy I.1, I.2, I.3, I.4) |  |  |  |
|  | RAZEM CENA BRUTTO Części nr I zamówienia |  |  |  |
| CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Łąkowa, Sportowa” |  |  |  |  |
| II.1 | ul. Łąkowa – odcinki: P1-S2, SR-Sistn., rurociąg tłoczny ścieków | kpl. | nie mniej niż 15 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr II |  |
| II.2 | ul. Łąkowa – odcinki: S4-S10, S5-S8 | kpl. | nie mniej niż 20 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr II |  |
| II.3 | ul. Łąkowa –odcinek S4-S18 | kpl. | nie mniej niż 20 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr II |  |
| II.4 | ul. Łąkowa – przepompownia ścieków ul. Łąkowa - odbudowa nawierzchni | kpl. | nie mniej niż 20 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr II |  |
| II.5 | ul. Sportowa – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni | kpl. | nie mniej niż 3 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr II |  |
|  | RAZEM CENA NETTO Części nr II zamówienia (suma wierszy II.1, II.2, II.3, II.4, II.5) |  |  |  |
|  | RAZEM CENA BRUTTO Części nr II zamówienia |  |  |  |
| CZĘŚĆ nr III ZAMÓWIENIA "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem” |  |  |  |  |
| III.1 | Ligota Piękna ul. Lipowa– budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni | kpl. | nie mniej niż 10 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr III |  |
| III.2 | Strzeszów ul. Mienicka – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni | kpl. | nie mniej niż 45 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr III |  |
| III.3 | Wisznia Mała ul. Nad Potokiem – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni | kpl. | nie mniej niż 25 % wartości netto robót budowlanych łącznie w ramach Części nr III |  |
|  | RAZEM CENA NETTO Części nr III zamówienia (suma wierszy III.1, III.2, III.3) |  |  |  |
|  | RAZEM CENA BRUTTO Części nr III zamówienia |  |  |  |
|  | RAZEM CENA NETTO OFERTY (suma cen netto za wykonanie wszystkich części zamówienia, których dotyczy oferta Wykonawcy) |  |  |  |
|  | RAZEM CENA BRUTTO OFERTY |  |  |  |

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy/ów

### Załącznik nr 2 do IDW

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

dotyczące przesłanek wykluczenia z  postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/ZP/PGK/2023

CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa" )

CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, 
ul. Łąkowa, Sportowa" )

CZĘŚĆ nr III ZAMÓWIENIA pn.: .: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna 
– ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem” )

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam/-y, że powyżej wskazany Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
na podstawie pkt 7.1 IDW

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

Oświadczam/-y, że w stosunku do powyżej wskazanego Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie pkt 7.1. ppkt ….. IDW (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w pkt 7.1  IDW)

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam/-y, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-ów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………… (podać pełną nazwę / firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

Załącznik nr 3 do IDW

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/ZP/PGK/2023

CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa" )

CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, 
ul. Łąkowa, Sportowa" )

CZĘŚĆ nr III  ZAMÓWIENIA pn.: .: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem” )

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam/-y, że powyżej wskazany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 7.2 IDW.

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam/-y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. 7.2 IDW, Wykonawca polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………….……………………………….…, w następującym zakresie: ………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

Załącznik nr 4 do IDW

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/ZP/PGK/2023

CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa" )

CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, 
ul. Łąkowa, Sportowa" )

CZĘŚĆ nr III  ZAMÓWIENIA pn.: .: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem” )

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Nazwa i adres Wykonawcy (ów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam(y), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wskazany powyżej Wykonawca wykonał następujące roboty budowlane:

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Rodzaj, zakres, wartość wykonanych robót budowlanych | Data wykonania |  | Miejsce wykonania | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane (nazwa, adres) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data dzienna) | zakończenie (data dzienna) |  |  |  |
| CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ nr III ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy/ów

Załącznik nr 5 do IDW

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/ZP/PGK/2023

CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa" )

CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, 
ul. Łąkowa, Sportowa" )

CZĘŚĆ nr III ZAMÓWIENIA pn.: .: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem” )

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Nazwa i adres Wykonawcy (ów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w zamówieniu:

| L.p. | Funkcja | Imię i nazwisko | Podstawa Wykonawcy do dysponowania dana osobą | Kwalifikacje zawodowe – posiadane uprawnienia (z podaniem pełnej nazwy, daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) | Doświadczenie (nazwa zadania, nazwa inwestora, pełniona funkcja, okres pełnienie funkcji dzień/miesiąc/rok, zakres rzeczowy zadania) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dla CZĘŚCI nr I ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| 1. | Kierownik budowy/ Kierownik robót sanitarnych |  |  |  |  |
| 2. | Kierownik robót elektroenergetycznych |  |  |  |  |
| dla CZĘŚCI nr II ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| 1. | Kierownik budowy/ Kierownik robót sanitarnych |  |  |  |  |
| 2. | Kierownik robót elektroenergetycznych |  |  |  |  |
| dla CZĘŚCI nr III ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| 1. | Kierownik budowy/ Kierownik robót sanitarnych |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia i przynależność do izby.

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

Załącznik nr 6 do IDW

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo o  przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/ZP/PGK/2023

CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa" )

CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, 
ul. Łąkowa, Sportowa" )

CZĘŚĆ nr III ZAMÓWIENIA pn.: .: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem” )

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Nazwa i adres Wykonawcy (ów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ubiegając się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, oświadczam /-y, że:

Powyżej wskazany Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu.

Powyżej wskazany Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu.

Jednocześnie wobec powyższego przedkładam poniżej wymienione dokumenty i informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

- …………….

- …………….

(uzupełnić według potrzeb)

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

Załącznik nr 7 do IDW

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA WYKONAWCY

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 9/ZP/PGK/2023

CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa" )

CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, 
ul. Łąkowa, Sportowa" )

CZĘŚĆ nr III ZAMÓWIENIA pn.: .: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem” )

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres podmiotu udostępniający zasoby:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ja/my niżej podpisany(a)/podpisani ………………………………………………………. działając w imieniu Podmiotu udostępniającego zasoby jw. oświadczam/my, że zobowiązuję/my się, stosownie do zapisów rozdziału 9 IDW oddać do dyspozycji na rzecz Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała” – nr ref. 9/ZP/PGK/2023" (dalej: „Postępowanie”), następujące zasoby:

- ……………………………………………………………………….,

- ……………………………………………………………………….,

- ……………………………………………………………………….,

- ……………………………………………………………………….,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z Wykonawcą łączyć nas będzie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..

Miejscowość i data

…………………………………………………………

Pieczęć i podpis osób

uprawnionych do reprezentacji podmiotu

udostępniającego zasoby

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać firmy (nazwy) i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Niepotrzebne skreślić. Dotyczy np. przypadku gdy zastosowanie ma „odwrócony VAT” lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Wykonawca wypełnia w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, w przypadku braku wypełnienia pkt 8 formularza oferty, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie.

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy