| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15 55 – 114 Wisznia Mała | Tel.: +48 71 711 96 40 www: pgk.wiszniamala.pl e-mail: bok@pgkwisznia.pl |
| --- | --- |

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego 4/ZP/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

na usługę pn.:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

CZEŚĆ II – Wzór Umowy

UMOWA nr ………………..

zawarta w dniu …………………………….. r.

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15,  55 – 114 Wisznia Mała

zarejestrowaną: w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000465303, o wysokości kapitału zakładowego 38 262 500,00 złotych,  Regon: 022061639, NIP: 915-179-01-86

reprezentowaną przez:

Grażynę Chwastek – Prezesa Zarządu,

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym"

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu którego działa:

1.	…………………………………… – …………………………………………,

zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu (Inżynierem)” lub „Wykonawcą”

zwanych łącznie „Stronami”

§ 1

Postanowienia ogólne

      - Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………………………..

      - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego 
w ramach niniejszej Umowy, na warunkach określonych Umowie oraz w dokumentach wymienionych w ust. 4, usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie", zwane dalej „Usługami”

      - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie" odbędzie się zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim z 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostępne pod adresem: SIDIR – siedziba, biuro:PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 334, III p., budynek KIG, tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

      - Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy, stanowią dokumenty:

  - Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

  - Załącznik nr 2 – Oferta Inżyniera Kontraktu;

  - Załącznik nr 3 – Instrukcja Dla Wykonawców (IDW)– część I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - „WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC" - Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim z 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostępne pod adresem: SIDIR – siedziba, biuro:PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 334, III p., budynek KIG, tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

      - Jednocześnie przyjmuje się, iż Wykonawca posiada i zapoznał się z wzorami WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC wskazanych w ust. 4 pkt. 4)  powyżej.

§ 2

Przedmiot Umowy

- Wykonawca w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w Warunkach Kontaktowych dla Robót, nad realizacją których Inżynier będzie sprawował nadzór, a także  czynności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – część III Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym obowiązki wynikające z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane, 
na zasadach określonych w Umowie.

- Wykonawca w ramach Umowy będzie wykonywał również czynności związane ze świadczeniem usług doradztwa i pomocy prawnej, archiwizacji dokumentów, opracowywania raportów - określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – część III Opis Przedmiotu Zamówienia

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało także zarządzanie i pełnienie nadzoru nad zamówieniami dodatkowymi lub podobnymi, jeśli takie wystąpią w ramach nadzorowanego Kontraktu w okresie realizacji niniejszej Umowy.

- W dniu podpisania Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia realizacji Umowy oraz będzie przekazywać sukcesywnie inne dokumenty dotyczące realizacji Umowy, wytworzone po dacie zawarcia Umowy.

- Wykonawca uzyska pisemną zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących klauzul Warunków Kontraktowych FIDIC:

klauzula 1.9 	[Opóźnienie rysunków lub instrukcji ]

klauzula 2.1	[Prawo dostępu do Terenu Budowy]

klauzula 3.2 	[Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]

klauzula 4.4 	[Podwykonawcy]

klauzula 4.7 	[Wytyczenie]

klauzula 4.12	[Nieprzewidywalne warunki fizyczne]

klauzula 4.24 	[Wykopaliska]

klauzula 5.4 	[Dowody płatności]

klauzula 7.4. 	[Próby]

klauzula 8.3 	[Program]

klauzula 8.4 	[Przedłużenie Czasu na Ukończenie]

klauzula 8.8 	[Zawieszenie Robót]

klauzula 8.10 	[Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku Zawieszenia]

klauzula 8.11 	[Przedłużone zawieszenie]

klauzula 10.3 	[Zakłócanie Prób Końcowych]

klauzula 12.3 	[Wycena]

klauzule rozdziału 13 	[Zmiany i korekty]

klauzule  rozdziału 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę]

klauzula 17.4 	[Następstwa ryzyka Zamawiającego]

klauzula 19.4 	[Następstwa Siły Wyższej]

klauzula 20.1 	[Roszczenia Wykonawcy]

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przez Wykonawcę Robót, sprawdzających jakość materiałów proponowanych do wbudowania oraz jakość wykonanych Robót.

§ 3

Wynagrodzenie

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu Umowy, ustalone zgodnie z Ofertą Wykonawcy, określono na kwotę

netto …………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… złotych)

plus VAT 23 % w wysokości ……………………………………… zł,

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… złotych),

co stanowi łącznie: …………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… złotych,

przy czym sposób płatności określony został w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Za świadczenie usług w ramach niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej, wypłacane na następujących zasadach:

- 45% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. kwota ………………………………………. netto płatna będzie w transzach w wysokości określonej według zależności:

W1= [(0,45xC)/19] x M,

gdzie:

W1 – wysokość transzy wynagrodzenia w części ryczałtowej, PLN netto

C – całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zgodnie z ofertą, PLN netto

19 –  liczba miesięcy rozliczeniowych w okresie trwania Umowy

M – liczba miesięcy w okresie rozliczeniowym

- 45% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. kwota ………………………………………. netto płatna będzie w transzach w wysokości obliczonej proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych przez Inżyniera w Przejściowych Świadectwach Płatności w  okresie rozliczeniowym,

W2= (0,45xC) x (WPŚP/WRB)

gdzie:

W2 – wysokość transzy wynagrodzenie w części dotyczącej postępu Robót, PLN netto

C – całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zgodnie z ofertą, PLN netto

WPŚP –  wartość wykonanych robót budowlanych, potwierdzona w PŚP w okresie rozliczeniowym

WRB – całkowita wartość robót budowlanych

- 10% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, tj. kwota ………………………………………. Netto (W3-płatność końcowa) płatna będzie jednorazowo po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych w ramach Kontraktu, wystawieniu Świadectwa Przejęcia oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Umowy.”

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Inżyniera faktur VAT.

- Podstawą wystawienia przez Inżyniera faktury VAT w części ryczałtowej (W1) i w części dotyczącej postępu prac (W2) – opisanych w ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu – jest zatwierdzony przez Zamawiającego Raport Kwartalny.

- Zamawiający będzie przekazywać należne wynagrodzenie Inżyniera, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe:

...........................................................................................................................................

(nazwa banku, pełny numer konta)

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje się posługiwać rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

- Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Inżynierowi wynagrodzenia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

Terminy realizacji usług

- Zamawiający wymaga, aby Umowa została zrealizowana w terminie uwzględniającym zakończenie Kontraktu, o których mowa w §1 ust 2 Umowy oraz wystawienie Świadectwa Wykonania po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad dla Kontraktu.

- Szacowany okres realizacji usług Inżyniera Kontraktu obejmuje 31 miesięcy, w tym:

- Etap I – przygotowanie Kontraktu  - 1 miesiąc – liczony od daty zawarcia Umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu;

- Etap II - nadzór nad realizacją Kontraktu – 18 miesięcy – liczony od rozpoczęcia Robót (przejęcia terenu budowy) przez Wykonawcę Robót do daty wydania Świadectwa Przejęcia

- Etap III - Okres Zgłaszania Wad dla Robót - 12 miesięcy liczone od daty wydania Świadectwa Przejęcia do daty wydania Świadectwa Wykonania.

- Zastrzega się, iż wskazane powyżej okresy są okresami szacunkowymi a ich faktyczny przebieg uzależniony będzie od rzeczywistego przebiegu realizacji nadzorowanego Kontraktu na Roboty

- Usługi objęte są 24 miesięcznym okresem rękojmi, którego bieg rozpoczyna się w dniu odebrania i zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi Inżyniera.

§ 5

Raporty

- Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu Raporty, których zakres i formę oraz termin wykonania szczegółowo opisano w OPZ.

- Każdy Raport, o którym mowa w ust. 1 przyjęty będzie z chwilą pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku zawieszenia i/lub rozwiązania przez Zamawiającego Umowy na roboty budowlane albo zawieszenia i/lub wypowiedzenia przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane – Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego tej Umowy wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą jego wykonania rzeczowego i finansowego.

- Zamawiający, w terminie do 14 dni od daty otrzymania każdego z Raportów, powiadomi Inżyniera o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

- Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, Raporty będą uważane za przyjęte przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach, o których mowa wyżej, Inżynier zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.

§ 6

Personel

1.	Inżynier może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu kluczowego wymienionego w Ofercie Inżyniera, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Zmiana taka jest możliwa, po wcześniejszym, w terminie co najmniej 10 dni przed planowaną zmianą, pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

2.	Inżynier z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu kluczowego w następujących przypadkach:

a)	nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;

b)	jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inżyniera;

3.	Zamawiający może zażądać od Inżyniera zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, że nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

4.	Inżynier obowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, zmienić personel kluczowy, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

5.	W przypadku zmiany personelu kluczowego, Inżynier musi wykazać, że osoba zaproponowana przez Inżyniera spełnia warunki udziału w stopniu nie mniejszym niż określone dla danego personelu wymagania, określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i potwierdzone ofertą Inżyniera. Dodatkowo, w przypadku Eksperta nr 1– Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu – Inżyniera Rezydenta – zaproponowana osoba musi być zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

6.	W okresie wykonywania niniejszej Umowy Inżynier może udzielić urlopu personelowi kluczowemu, na następujących warunkach:

  - terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - Inżynier zobowiązany jest wskazać terminy urlopów personelu oraz zaproponować osoby ich zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem.

  - wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu personelu, muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. Osoba pełniąca zastępstwo musi posiadać kwalifikacje do pełnienia danej funkcji jednakże nie musi spełniać pełnych wymagań dla wskazanego Eksperta żądanych na etapie procedury przetargowej

7.	Zmiana personelu kluczowego, dokonana na podstawie zapisów niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 7

Inżynier

- Inżynier powinien zatrudniać przez okres obowiązywania niniejszej umowy personel z odpowiednim wykształceniem i uprawnieniami zawodowymi adekwatnymi do zajmowanych stanowisk i realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z SIWZ.

- Zamawiający, celem koordynowania usługi Inżyniera Kontraktu wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia Eksperta nr 1 – Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu – Inżyniera Rezydenta – na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, Ekspert  nr 1 – Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – Inżynier Rezydent, tj.:

Pan/Pani ……………………………………………………………………………

będzie zatrudniony na okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,

- Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osoby na umowę o pracę, a Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazać na każde wezwanie Zamawiającego kopie umowy o pracę zawartą z osobą wskazaną w ust. 4

- W przypadku konieczności zmiany osoby wymienionej w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

1)	pisemnej informacji o przyczynach zmiany,

2)	kopii umowy o pracę zawartej z tą osobą,

3)	dokumentów potwierdzających, że proponowana osoba spełnia warunki udziału w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

- w terminie do 5 dni od dokonania takiej zmiany.

- Do faktury VAT, celem realizacji płatności, Wykonawca dołącza oświadczenie, że osoba wymieniona w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5, jest zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, i Wykonawca nie zalega na jej rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia.

§ 8

Porozumiewanie się Stron

  - Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie stron niniejszej Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisów ust. 5 niniejszego paragrafu.

  - Osobą upoważnioną przez Inżyniera do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania wykonywania niniejszej Umowy w imieniu Inżyniera jest:

| Nazwisko, Imię |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

  - Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego jest:

| Nazwisko, Imię |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

  - Korespondencja w ramach Umowy pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysłaną za pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej:

Dla Zamawiającego:

| Adres |  |
| --- | --- |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

Dla Inżyniera:

| Adres |  |
| --- | --- |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

- Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Inżynierowi jest skuteczne od momentu jego przekazania i winno zostać potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych od jego przekazania.

- Inżynier zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.

- Zamawiający przekaże swoją decyzję pisemnie Inżynierowi w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia.

§ 9

Kary umowne

1. 	W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier lub personel kluczowy, nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, poinformuje o tym Inżyniera równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.

2. 	W przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień zwłoki, licząc od upływu wyznaczonego terminu.

3.	W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez Inżyniera, Zamawiający może żądać od Inżyniera usunięcia wad, lub wezwać do terminowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy w wyznaczonym terminie i zapłacenia kary umownej w wysokości 0,01 % wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdą wadę lub każdy kolejny dzień zwłoki, licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu.

4. 	W przypadku nieterminowego wykonania Raportu, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy, Inżynier zapłaci Zamawiającemu, każdorazowo karę umowną w wysokości 200 PLN (słownie: dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki, z uwzględnieniem zapisów OPZ w zakresie wyznaczenia przez Zamawiającego nowego terminu na złożenie Raportu.

6.	W przypadku odstąpienia przez Inżyniera od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Inżynierowi karę w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

7.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera, Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

8.	Maksymalna wysokość kar umownych dla Zamawiającego i Inżyniera wynosi 10% wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

9.	Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu wyniosą więcej niż 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający, po powiadomieniu Inżyniera, może odstąpić od niniejszej Umowy z winy Inżyniera.

10.	Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej Umowy z częściowych faktur Inżyniera.

11. 	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 10

Odstąpienie Zamawiającego

  - W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy.

§ 11

Dokumenty

1.	Zamawiający dostarczy Inżynierowi wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/ lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ. Inżynier zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy.

2.	Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest udostępnić lub wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. Inżynier zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania niniejszej Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu.

3.	Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera od Zamawiającego nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12

Zmiany Umowy

1. 	Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Inżyniera,  chyba że wystąpiła jedna z okoliczności wskazanych w Dziale 6.5.2. pkt 20) li. a-e) Wytycznych i konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które przewidziane zostały w ust. 3  niniejszego paragrafu.

2. 	Zmiana niniejszej Umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna.

3. 	Niniejsza Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w OPZ.

  - Przewiduje się możliwość dokonania zmian niniejszej Umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych sytuacji:

  - zaistnienia w treści Umowy omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy lub świadczenia Stron;

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian do umowy będzie następstwem okoliczności niezależnych od działania Stron Umowy, a w szczególności związanych z niewyłonieniem lub opóźnionym wyłonieniem Wykonawcy Robót dla Kontraktu wskazanego w §1 Umowy, z zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy prowadząca do zmiany wynagrodzenia Inżyniera, może nastąpić wyłącznie w przypadku przedłużenia okresu przygotowania Kontraktu (etap I okresu realizacji usług Inżyniera) o więcej niż 2 miesiące. Wartość zmiany wynagrodzenia zostanie w takim przypadku określona w oparciu o udokumentowane koszty świadczenia usług w przedłużonym (o więcej niż 2 miesiące) okresie, faktycznie poniesionych przez Inżyniera i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Kontraktu wskazanego w §1 Umowy, w tym skutkującą koniecznością świadczenia usług w przedłużonym okresie wykonawstwa robót w związku z koniecznością przedłużenia okresu rzeczowej realizacji robót objętych nadzorowanym Kontraktem z zastrzeżeniem, iż zmiana Umowy prowadząca do zmiany wynagrodzenia Inżyniera może nastąpić wyłącznie w przypadku przedłużenia okresu realizacji Kontraktu na Roboty o więcej niż 3 miesiące; Wartość zmiany wynagrodzenia zostanie w takim przypadku określona w oparciu o udokumentowane koszty świadczenia usług w przedłużonym (o więcej niż 3 miesiące) okresie, faktycznie poniesionych przez Inżyniera i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Kontraktu wskazanego w §1 Umowy, w tym skutkującą koniecznością świadczenia usług podobnych polegających na powtórzeniu usług objętych zakresem niniejszej Umowy w związku z koniecznością udzielenia Wykonawcy Robót zamówień podobnych lub dodatkowych;

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Kontraktu wskazanego w §1 Umowy przed ukończeniem Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy i obowiązków Inżyniera do zaistniałej sytuacji lub koniecznością skrócenia okresu realizacji Usług i koniecznością dostosowania wysokości należnego wynagrodzenia;

  - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

  - zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione;

  - skrócenia czasu realizacji Umowy odpowiednio do czasu faktycznej realizacji Kontraktu wskazanego w §1 Umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego niż przewidywany terminu zakończenia Kontraktu;

  - zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania usług przez Wykonawcę lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów) lub warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy lub innymi okolicznościami stanowiącymi Siłę Wyższą;

  - zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót;

  - zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;

  - inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem Umowy zgodnie z SIWZ;

  - Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

Odszkodowanie

      - Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań określonych w Umowie oraz ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 3

      - Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody:

- powstałe wyłącznie z winy Zamawiającego;

- spowodowane działaniem siły wyższej;

      - Wykonawca będzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowiązań wynikających 
z Umowy do końca realizacji Usług.

      - W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokonywanie Odbiorów Robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również za sprawdzenie jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem Robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

### § 14

### Ubezpieczenia

  - Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji Usługi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialność w przypadkach określonych w Umowie, w szczególności odszkodowań, o których mowa w § 13  Umowy. Wysokość ubezpieczenia wynosi co najmniej 1.000.000,00 PLN.

  - Na każde wezwanie Kierownika Projektu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Za każdorazowe naruszenie powyższych obowiązków Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy – za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej nie wyłącza konieczności wykonania przez Wykonawcę opisanych wyżej obowiązków. Dalsze uchylanie się od tych obowiązków stanowi podstawę do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem.

### § 15

### Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia ofertowego (cena oferty brutto), 
o którym mowa w § 3 ust. 1, tj. kwotę …………….… złotych (słownie złotych: ………………………).

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia w formie ……………………………………………………………………… .

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a) 70% kwoty ustanowionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. po wystawieniu Świadectwa Wykonania dla Kontraktu na Roboty zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi Inżyniera.

b) 30% kwoty ustanowionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

### § 16

### Prawa autorskie

  - Autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy oraz w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia powstałych przy realizacji Usługi oraz projekty materiałów promocyjnych lub broszury i filmy, z chwilą ich przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, zostaną automatycznie, nieodpłatnie przeniesione na Zamawiającego w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), w szczególności w następującym zakresie:

- użytkowania utworów/dokumentów na własny użytek, użytek swoich oddziałów oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,

- utrwalenie utworów/dokumentów na wszelkich rodzajach nośników, 
a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

- zwielokrotnianie utworów/dokumentów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- wprowadzania utworów/dokumentów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

- wyświetlanie, publiczne odtwarzanie dokumentu/utworu;

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów dokumentów/utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

- nadawanie za pośrednictwem satelity;

- reemisja;

- wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór/dokument utrwalono;

- wykorzystanie w utworach multimedialnych;

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych i reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych;

- wprowadzanie zmian, skrótów;

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak 
i lektora;

- publiczne udostępnianie utworu/dokumentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

  - Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie określonym w ust. 1 pkt. a) i d) powyżej

  - Z chwilą przekazania utworów/dokumentów Zamawiającemu, nabywa on także własność przekazanych egzemplarzy utworów/dokumentów, na których utwory/dokumenty te zostały utrwalone.

  - W ramach wynagrodzenia oraz w zakresie określonym w ust.1, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów/dokumentów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego.

  - Po zakończeniu Umowy lub po rozwiązaniu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich a utwory/dokumenty przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób

  - Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

  - Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

  - Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarza przedmiotu umowy (dzieła).

§ 17

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawiania wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i akty wykonawcze do tych ustaw.

- Zmiana zapisów niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Inżyniera i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

INŻYNIER							ZAMAWIAJĄCY

Załączniki :

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 2 – Oferta Inżyniera Kontraktu;

- Załącznik nr 3 - Instrukcja Dla Wykonawców.